Lýsing

Hópur 18
Einar J. Einarsson	eje5@hi.is
Oddur Vilhjálmsson	odv1@hi.is
Össur Ingi Jónsson	oij2@hi.is
Kristján Gunnarsson	krg43@hi.is
Snorri Ágúst Snorrason	sas55@hi.is

Klondike-kapall. Lýsing:
Markmið spilara er að setja spil stokks í fjóra stafla, þar sem öll spil hvers stafla eru af sömu sort og voru sett þangað í þrepvaxandi[1] röð. Ás flokkast sem lægsta spilið og fyrsta spil hvers stafla verður að vera ás.
[1] "Þrepvaxandi" þýðir að ekki má sleppa þrepi úr röðinni - s.s. ekki má setja áttu ofan á sexu, þó það væri vaxandi röð.
Spil stokks snúa alltaf niður.
Í byrjun leiks eru búnir til sjö bunkar úr efstu spilum stokksins. Bunkarnir eru af stærð 1 til 7 í þrepvaxandi röð frá hægri til vinstri. Spil bunka snúa niður en ef efsta spil bunka snýr niður má snúa því upp.
Spilari má taka efsta spil stokks og setja á stafla ef það er hægt. Hann má líka setja spilið í annan stafla - svokallaðan ruslastafla. Ef stokkurinn er búinn má endurvinna ruslastaflann, en það þýðir að snúa honum við og endurnota sem stokk.
Spilarinn má líka setja efsta spilið ofan á einn bunkann, en aðeins ef gildi þess er einum lægra og það er af öðrum lit. T.d. má laufafjarki eingöngu fara ofan á tígul- eða hjartafimmu. Ás má eingöngu fara ofan á tvist af öðrum lit, og kóngur má eingöngu fara ofan á tóman bunka - bunkinn telst ennþá vera til þó að enginn spil séu í honum - spilari má ekki búa til tóma bunka.
Eftir sömu reglum má spilari færa til efstu spil bunkanna og efstu spil staflanna.

Notendasögur, vægi og tímaþörf þeirra (fundin með planning-poker) eru eftirfarandi:

Pre-GUI:
Terminal(command line)-kapall án reglna:
Notandi getur spilað kapal án reglna í command promt. S.s. fært spil milli bunka og dregið
    Vægi: 10
    Tími: 15

Terminal-kapall með reglum:
        Búið að bæta við virkni sem bannar ólöglegar færslur og draganir
    Vægi: 10
    Tími: 18

Terminal-kapall með victory check:
Kapall endar þegar spilari hefur unnið eða getur ekki unnið (eða, býður upp á að gefast upp)
    Vægi: 10
    Tími: 10

    Score:
        Spilari fær stig fyrir hversu fljótur hann er með kapalinn.
    Vægi: 30
    Tími: 5

    Highscore:
        Hvert eintak leiksins vistar highscore-lista.
    Vægi: 30
    Tími: 7

    Timer:
        Leikurinn tekur tímann á hverjum leik.
    Vægi: 30
    Tími: 9

    Hjálp:
        Notandi getur gefið skipun og fengið leiðbeiningar um hvernig á að spila leikinn.
    Vægi: 30
    Tími: 10

Post-GUI
GUI-kapall án reglna:
Notandi getur framkvæmt allar drag-and-drop aðgerðir, dregið spil, fært milli bunka, osfv
    Vægi:10
    Tími: 17

GUI-kapall með reglum og victory check:
Búið að tengja reglurnar úr Terminal-kapli við GUIið
    Vægi:10
    Tími: 13

    Aukatakkar:
        Takkar sem opna hjálp, sýna highscore og exit.
    Vægi:30
    Tími:10

Auka:
Mörg stokkaútlit:
Notandi getur skipt milli nokkurra útlita á stokki
    Vægi:40
    Tími:10

Auka - Tillögur:
Hlaða eigin stokkaútliti:
    Notandi getur bent forritinu á möppu með myndum - merktum eftir leiðbeiningum - sem forritið notar sem útlit. Ef notandi sleppir einhverjum myndum/spilum notar forritið default myndir í þeirra stað.
Vægi: 50
Tími: 13

Victory Animation:
Eitthvað nett animation þegar notandi sigrar.
Vægi: 40
   	Tími:13

2-player:
Turn based. Spilari 1 vinnur ef hjarta og tígull bunkarnir eru fullir. Spilari 2 vinnur ef spaði og lauf eru fullir (hvert turn hefur tímahámark  - ef spilari fellur á tíma má hinn gera tvisvar í röð).
Eða spilararnir hafa sitthvort borðið en mega taka úr borði hins (þó ekki stokki eða endastöðum).
Vægi: 50
Tími: 18

Multiplayer:
Hver spilar á sinni tölvu. Þeir sem hafa samtals x-færri spil á endastað en sá sem hefur flest (munurinn er alltaf vel sýnilegur) í meira en mínútu detta úr leik. Sá sem er síðastur eftir eða klárar fyrst vinnur.
   	Vægi: 50
   	Tími: 30

Forstokkun
Hægt er að kveikja á “pattvörn” þannig að forritið stokkar ekki beint, heldur velur random stokk úr gagnagrunni stokka sem er hægt að vinna með (eða, ef það reynist auðveldara að forrita það - stokkar stokk eftir reglum sem útiloka stokk sem ekki er hægt að vinna með (stokkunaralgóritmar eru ekki flóknir samt btw))
Önnur útfærsla á þessari hugmynd er að notandi getur valið sérstaklega erfiða eða létta stokka.
    Vægi: 50
    Tími: 15

    Svindl
Notandi má svindla - t.d. draga spil undan stokki sem er með “face-up” spili á. En er grimmilega refsað í stigagjöfinni.
Vægi: 30
Tími: 7

Verkþættir:
Verkþættir:
Terminal-kapall án reglna:
1. Ákveða grunn-klasa og klasastrúktúr. Skrifa þá klasa (Tími: 3)
2. Skrifa prototypes (tóm föll) fyrir öll mikilvæg föll og ákveða hvar þau eiga að vera og heita. Skrifa sem mest af for og eftir skilyrði  (Tími: 2)
3. Skrifa þau föll sem þarf fyrir kapal án reglna. (Hafa samt föllin sem tékka á reglum með. Þau eiga að vera til sem prototypes)  (Tími: 6)
4. Skrifa terminal-samskipti sem eru nauðsynleg (Tími: 4)

Terminal-kapall með reglum:
    1. Skrifa föllin sem tékka á reglum (Tími: 8)
    2. Gera unittest (Tími: 5)
    3. Skrifa terminal-samskipti (Tími: 5)

Terminal-kapall með victory check:
1. Skrifa victory check fallið (Tími: 2)
2. Skrifa loss-ceck fallið (Tími: 2)
2. Gera Unittest (Tími: 4)
3. Skrifa terminal - samskipti: Hamingjuóskir/Skammaryrði. Bjóða að spila aftur. (Tími: 2)

    Score:
        1. Ákveða hvernig stigin eru talin. (Tími: 2)
        2. Skrifa texta um þær reglur fyrir “Hjálp”. (Tími: 1)
        3. Bæta við terminal-samskipti. (Tími: 2)

    Highscore:
        1. Implementar hvernig forritið geymir listann, uppfærir og sýnir. (Tími: 4)
       2. Bæta við Terminal-samskipti. Skipun um að sjá listann og “notification” um ef maður kemst á hann ásamt beiðni um nafn. (Tími: 3)

    Timer:
        1. Forrita tímatökuna. (Tími: 3)
        2. Sýna tímann í terminal-spilun (Tími: 2)
        3. Mögulega bæta við sem dálk í highscore listann? (Tími: 4)

    Hjálp:
        1. Skrifa texta sem útskýrir helstu skipanir og reglur. (Tími: 2)
        2. Gera skýringarmyndir (fyrir GUI hjálpina, seinna) (Tími: 3)
       3. Gera terminal skipanir - eina sem gefur skipanirnar og aðrar sem gefa reglurnar.	(Tími: 2)
        4. Láta forritið opna reglurnar sjálfkrafa ef notandi er í ruglinu
(Tími: 3)

Verkþættir:
Terminal-kapall án reglna:
1. Ákveða grunn-klasa og klasastrúktúr. Skrifa þá klasa (Tími: 2 4 4)
2. Skrifa prototypes (tóm föll) fyrir öll mikilvæg föll og ákveða hvar þau eiga að vera og heita. Skrifa sem mest af for og eftir skilyrði  (Tími: 2 2 2)
3. Skrifa þau föll sem þarf fyrir kapal án reglna. (Hafa samt föllin sem tékka á reglum með. Þau eiga að vera til sem prototypes)  (Tími: 7 4 6)
4. Skrifa terminal-samskipti sem eru nauðsynleg (Tími: 5  3 4)

Terminal-kapall með reglum:
    1. Skrifa föllin sem tékka á reglum (Tími: 10 10 5)
    2. Gera unittest (Tími: 5 5 4)
    3. Skrifa terminal-samskipti (Tími: 8 3 3)

Terminal-kapall með victory check:
1. Skrifa victory check fallið (Tími: 3 1 2)
2. Skrifa loss-ceck fallið (Tími: 3 2)
2. Gera Unittest (Tími: 5 5 1)
3. Skrifa terminal - samskipti: Hamingjuóskir/Skammaryrði. Bjóða að spila aftur. (Tími: 4 1 2)

    Score:
        1. Ákveða hvernig stigin eru talin. (Tími: 1 2 2)
        2. Skrifa texta um þær reglur fyrir “Hjálp”. (Tími: 1 1 1)
        3. Bæta við terminal-samskipti. (Tími: 2 1 2)

    Highscore:
        1. Implementar hvernig forritið geymir listann, uppfærir og sýnir. (Tími: 4 4)
2. Bæta við Terminal-samskipti. Skipun um að sjá listann og “notification” um ef maður kemst á hann ásamt beiðni um nafn. (Tími: 3 2 3)

    Timer:
        1. Forrita tímatökuna. (Tími: 4 3 1)
        2. Sýna tímann í terminal-spilun (Tími: 3 3 1)
        3. Mögulega bæta við sem dálk í highscore listann? (Tími: 5 4 2)

    Hjálp:
        1. Skrifa texta sem útskýrir helstu skipanir og reglur. (Tími: 2 2 2)
        2. Gera skýringarmyndir (fyrir GUI hjálpina, seinna) (Tími: 2 4 2)
3. Gera terminal skipanir - eina sem gefur skipanirnar og aðrar sem gefa reglurnar. (Tími: 2 2 1)
        4. Láta forritið opna reglurnar sjálfkrafa ef notandi er í ruglinu
(Tími: 5 2 2)
Drög að verkáætlun:
Áætlum 10 tíma á mann á viku. Velocity stuðull er sem stendur 0,6.
Samtals: 30 tímar á viku

Vika:	Verkþættir:	Tími:
2	Terminal-kapall án reglna: / Allir verkþættir (15) / Terminal-Kapall með reglum: / Allir Verkþættir (18)	33
3	Terminal-kapall með victory check: / Allir Verkþættir (8) / GUI án reglna: / Allir verkþættir (17) / GUI með reglum og victory check: / 5 tímar af verkþáttum	30
4	GUI með reglum og victory check: / 8 tímar af verkþáttum / Score : / Allir verkþættir (5) / Highscore: / Allir verkþættir (7) / Timer: / Allir verkþættir(9) / Hjálp: / Allir verkþættir (13) / Aukatakkar : / Allir verkþættir (10)	52

Reiknum með að þetta muni breytast eitthvað.